SE 347.Q13

ỨNG DỤNG GIỚI THIỆU VÀ ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN

September 9, 2025

Document Status: Draft | In Review | Approved

| Giảng viên: Trần Anh Dũng Kỳ 1, Năm học 2025-2026 Last Revised: 9:30PM, September 11, 2025 |  |  |
| --- | --- | --- |

Tổng quan:

Đồ án môn học SE347 nhằm hiện thực website giới thiệu và bán đấu giá chuyên nghiệp để khai thác công nghệ web hiện đại ngày nay

Project Goal

- Hiểu và ứng dụng công nghệ web hiện nay bằng đồ án bằng cách áp dụng các kỹ thuật, framework mới trong khuôn khổ môn học - Hiểu và ứng dụng quy trình phát triển phần mềm ở mức cơ bản bằng các quy trình làm việc - Hiểu và ứng dụng quản lý dự án phần mềm ở mức cơ bản

Deliverables

Các mốc quan trọng: - Phase 1: Lên kế hoạch & Thiết kế (Tháng 9): phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu, bản mẫu UI/UX (figma) - Phase 2: Phát triển phần mềm (Tháng 10 - Đầu và giữa tháng 11): phát triển phần mềm với các Sprint 1.5 - 6 sprint - - Phase 3: Kiểm thử và Triển khai phần mềm (Nửa cuối tháng 11 - Đầu tháng 12): Kiểm thử, vá lỗi, triển khai, hoàn thiện tài liệu 1/1212-17/12 - 3/ 16 Timeline (sẽ cập nhật sau trong tài liệu riêng)

Business Case / Background

- Chúng ta giải quyết một (số) bài toán của đấu giá truyền thống nhằm khảo sát và có cái nhìn về hướng đi của các sàn đấu giá chuyên nghiệp trong thời đại công nghệ số

Benefits, Costs, and Budget

Benefits: - Đồ án chuẩn quy trình phát triển phần mềm, ứng dụng phương pháp quản trị dự án và các tài liệu liên quan sẵn sàng ghi vào CV Costs: - Thời gian thiết kế, hiện thực đồ án, kiểm thử và ghi chú tài liệu Budget needed: - Khoảng 120-160 tiếng trong vòng 3 tháng

Scope and Exclusion

In-Scope: - Website với các chức năng chính: gồm các chức năng để người dùng đăng ký tài khoản người dùng, quản trị viên đăng bán vật phẩm, người dùng xem danh sách, tìm kiếm vật phẩm,đặt giá, hoàn thành thanh toán và xuất hóa đơn giả lập - Tài liệu cơ bản của phần mềm: tài liệu đặc tả yêu cầu, tài liệu thiết kế hệ thống, kế hoạch kiểm thử, hướng dẫn sử dụng - Ứng dụng quy trình phát triển phần mềm sử dụng framework Scrum Out-of-Scope: - Chức năng thanh toán và xuất hóa đơn hoàn chỉnh - Quản lý đơn hàng (logistics) - Các chức năng nâng cao của quản trị viên và các chức năng nâng cao của người dùng (các chức năng nâng cao nói chung): bảng điều khiển chi tiết của quản trị viên, hệ thống nhắn tin giữa các người dùng, hệ thống đánh giá, xếp hạng của người dùng, quy trình tố cáo (report) của người dùng, - Tích hợp phần mềm bên thứ ba: đăng nhập bằng Google,Facebook, quản lý kho, phân tích dữ liệu - Hỗ trợ hậu triển khai và bảo trì: đồ án kết thúc khi báo cáo đồ án môn học, không hỗ trợ thêm, không bảo trì, không phát triển thêm - Ứng dụng di động: đồ án giới hạn ở ứng dụng website

Project Team

- Nguyễn Thiên An (Nhóm trưởng): quản lý dự án phần mềm, scrum master, lập trình chức năng frontend, lập trình chức năng backend, phân tích yêu cầu, kiểm thử - Nguyễn Lê Tuấn Anh: lập trình chức năng backend, hỗ trợ thiết kế frontend, thiết kế cơ sở dữ liệu, phân tích yêu cầu - Huỳnh Chí Hên: lập trình chức năng backend, thiết kế cơ sở dữ liệu, kiểm thử - Nguyễn Cao Vũ Phan: lập trình chức năng frontend, thiết kế frontend, phân tích yêu cầu

Project Constraints:

Thời gian: (dự kiến) 15/9 đến 1/12 Tài nguyên: - IDE tự chọn, các hệ quản trị cơ sở dữ liệu, Git, Github - Giới hạn phần cứng: - Các tài nguyên ngoài: (cloud, apis,..) Technology Stack: Next.js, NestJS, Yêu cầu môn học: - Tiêu chí chấm điểm (Tài liệu của Giảng viên)

Communication Plan

Thông báo nội bộ: - Standups vào thứ 7 mỗi tuần - Họp đánh giá kết quả vào mỗi cuối tuần (có thể thay đổi tùy vào thời lượng sprint) chủ nnhnhật- 1 ttitiếng30p - Nền tảng thông báo: Messenger - Nền tảng quản lý dự án: Jira - - Tài liệu và cập nhật quan trọng được thông báo trực tiếp qua email hoặc Messenger (cập nhật), và Google Drive của nhóm (tài liệu) Các quyết định quan trọng: - Các quyết định về kỹ thuật được giao cho người phụ trách của phần đó: backend và cơ sở dữ liệu (Chí Hên và Tuấn Anh), frontend (Vũ Phan) - xài cái gì và tại sao - Phạm vi công việc, timeline, và phân bổ nguồn lực được quyết định trong Sprint planning với Nhóm trưởng có quyền quyết định cuối cùng nếu không thể thống nhất. Giải quyết mâu thuẫn: - Khuyến khích tự giải quyết mâu thuẫn nhỏ bằng nói chuyện trực tiếp - Nếu không giải quyết mâu thuẫn thì sẽ giải quyết trong standup hàng tuần để cả nhóm cùng đánh giá - Cuối cùng, Nhóm trưởng có quyền quyết định cuối cùng nếu cả nhóm không thể giải quyết mâu thuẫn và có thể hỏi ý kiến Giảng viên

Risk and Mitigation Strategies

Rủi ro đã biết: - Về kỹ thuật: - Lỗi cần nhiều thời gian để sửa - Chức năng phức tạp hơn dự kiến - Vấn đề tích hợp - Về nhóm: - Mâu thuẫn nội bộ - Không cam kết - Cách biệt kỹ năng, kinh nghiệm - Scope creep - Vấn đề quản lý thời gian Xử lý rủi ro: - Về kỹ thuật: - Lỗi cần nhiều thời gian để sửa: xem xét và chấp nhận nếu lỗi không ảnh hưởng nhiều, gia hạn thời gian nếu lỗi có ảnh hưởng lớn - Chức năng phức tạp hơn dự kiến: xem xét và bỏ qua chức năng nếu không nằm trong yêu cầu, gia hạn nếu chức năng quan trọng - Vấn đề tích hợp: giảm thiểu các vấn đề đã biết khi tích hợp, gia hạn thời gian - Về nhóm: - Mâu thuẫn nội bộ: giải quyết với các phương án trong Communication Plan - Không cam kết: tìm hiểu nguyên nhân, xem xét với nhóm, xem xét với giảng viên - Cách biệt kỹ năng, kinh nghiệm: trong kế hoạch đã có khoảng thời gian để học công nghệ mới và hỗ trợ nhau - Scope creep: đánh giá, xem xét với giảng viên nếu chức năng giảng viên yêu cầu nhưng không trong phạm vi đồ án thì xem xét bỏ qua, nếu chức năng quan trọng và trong phạm vi đồ án thì xem xét và thực hiện với các mức độ chấp nhận được - Vấn đề quản lý thời gian: kế hoạch đã dự trù một khoảng thời gian cho việc trễ deadline - Next - nest: backend êm, tui không êm :’), frontend học thêm - 2 tuần, học và làm phân tích, tải lượng giảm -> đọc documents , 16/12 không thể làm thêm được nữa -> chịu trách nhiệm

Assumptions

Môi trường thân thiện, có áp lực, quan tâm Mọi người cam kết, năng động, tự giác Mọi người đều có kiến thức nền cơ bản và kiến thức cơ bản của công nghệ sử dụng Giảng viên phối hợp hiện thực framework Scrum Giảng viên cung cấp feedback và phản hồi kịp thời

Measuring Success

Chức năng: Hiện thực các chức năng chính (đăng ký, giới thiệu sản phẩm, đấu giá, giả lập thanh toán và hóa đơn) và các chức năng sử dụng được Hiệu năng: Thời gian phản hồi của các hành động quan trọng () là Chất lượng: Chấp nhận lỗi không nghiêm trọng khi kiểm thử, số lỗi nghiêm trọng là Tài liệu: Các tài liệu cơ bản như tài liệu thiết kế hệ thống, tài liệu kiểm thử, tài liệu đặc tả yêu cầu, hướng dẫn sử dụng Đồ án bám sát những yêu cầu trong Đề cương và Tiêu chí Làm việc nhóm: làm việc nhóm hiệu quả, kịp thời, cởi mở và đóng góp bằng nhau giữa các thành viên

| Revision History |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Date | Version | Description of Change | Author |
| 11/9 | 0.1 | Hoàn thiện sơ bộ chuẩn bị cho thống nhất cho cuộc họp vào thứ 7 | An |